УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о усвајању Програма капиталних инвестиција за период 2015-2019. година број: 01-022-143/14 („Службени гласник Oпштине Мркоњић Град“, број: 10/14), усвојена је листа инвестиционих пројеката за период 2015-2019. година која је била основа за израду капиталног дијела буџета за 2015. годину.

Укупно планирана вриједност инвестиција по ПКИ за овај период износила су 17.989.000КМ, од чега је у 2015. години планирано 3.219.600КМ.

Извори средстава потребни за реализацију ПКИ у 2015. години били су различити: средства буџета општине, средства Владе РС и њених институција и Развојног програма РС, средства различитих донатора и учешће грађана.

Поред пројеката планираних ПКИ, на подручју општине у 2015. години реализовани су и други значајни пројекти  који нису били предвиђени ПКИ.  Они се углавном односе на пројекте из области саобраћајне инфрстуктуре, електрификације и јавне расвјете, пројеката из области заштите животне средине и др.

Укупна вриједност реализованих капиталних пројеката на подручју општине Мркоњић Град у 2015. години износила је   1.505.369,90КМ.

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА

У ПКИ  пројекти се воде у тринаест група и у складу са тиме је сачињена укупна листа пројеката као и вриједност улагања у поједине пројекте.

Слиједе табеле у којима су детаљно наведене групе пројеката из ПКИ-а, као и појединачни пројекти који су рађени у 2015. години.

Група 1. Путеви и улице – у ову групу пројеката утрошено је укупно  ---КМ, што је финансирано из средстава буџета општине, подршке Владе РС и учешћа грађана.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

| Путеви и улице | Техничке карактеристике | Укупно уговорена/процијењена вриједност КМ | Утрошена средства u 2015.год. КМ | Статус пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дужина (м) | Ширина (м) |  |  |  |
| Реконструкција улице и паркинга код Зелене пијаце | - | - | 69.749,67 | 0,00 | У току |
| Изградња пута у МЗ Медна – Ландеке* | 700 | 2,60 | 73.494,14 | 72.380,30 | Завршен |
| Изградња пута на Убавића Брду | 630 | 2,60 | 58.377,91 | 58.377,91 | Завршен |
| Реконструкција пута у МЗ Ступари - Томићи | - | - | 11.364,21 | 11.364,21 | Завршен |
| Изградња пројеката за мостове у Подоругли и Старом Селу | - | - | 2.691,00 | 2.691,00 | Завршен |
| Укупно 1. | 215.676,93 | 144.813,32 |  |
| Насипање локалних путева | 1.630 м³ | 31.263,07 | 31.263,07 | Завршен |
| Санација и крпање ударних рупа на градским улицама и локалним путевима | 64 тоне | 11.840,03 | 11.840,03 | Завршен |
| Укупно 2. | 43.103,10 | 43.103,10 |  |
| СВЕУКУПНО (1+2) | 259.780,03 | 187.916,42 |  |

Напомене:  * - пројекти реализовани уз учешће грађана

Пут на Убавића брду је суфинансиран средствима Владе у износу од 50.000КМ, a реконструкцију Његошеве улице код Зелене пијаце у износу од 40.000КМ.

У приказаним инвестицијама у путеве и улице нису уврштена утошена средства која се односе на израду пројектне документације за реконструкцију неких улица.

Група 2. Водоснабдјевање и регулација отпадних вода – у ову групу пројеката уложено је укупно   КМ.

| Водовод | Дужина водовода (м) | Укупно уговорена/ процијењена вриједност КМ | Утрошена средства КМ | Статус пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раконструкација канализације на Зборишту | 165 | 16.963,17 | 16.963,17 | Завршен |
| Изградња канализације у Подоругли | 96 | 4.721,93 | 4.721,93 | Завршен |
| Изградња резервоара, каптаже и водоводне мреже у Оћунама | - | 350.000,00 | 3.245,58 | У току |
| Изградња пројекте документације за водовод у Баљвинама | - | 38.610,00 | 0,00 | У току |
| Укупно водовод | 410.295,10 | 24.930,68 |  |

Изворe средстава за реализацију ових пројеката, средстава буџета  општине Мркоњић Град, чинила су и средства Фонда за повратак БиХ (пројектно-техничка документација за водовод Баљвине) и средства Револвинг фонда МПШВ РС (пројекат водоснабдјевања села Оћуне).

Израда пројектно-техничке документације за водовод у Баљвинама, након избора понуђача Грађевиснког факултета из Бања Луке, започета је у септембру 2015. године, а завршена је крајем фебруара, 2016. године.

За пројекат Изградње резервоара, каптаже и водоводне мреже у Оћунама, током 2015. године обезбијеђена се неопходна финансијска средства, ревидована је пројектно-техничка документација, у 2016. години расписан је тендер за избор извођача радова и планирани почетак радова је април, 2016.године.

Група 4. Саобраћај

Из ове групе пројеката ПКИ у 2015. години урађен је пројектно-техничке документације за пројекат Пјешачке стазе дуж регионалног пута у Бјелајцу, финансиран од стране ЈП Путеви РС.

Конкретна реализација пројекта се очекује током 2016. године, уз обезбијеђене изворе финансирања пројекта (привредно друштво „РС Силикон“ д.о.о.).

Група 5. Здравство – у ову групу пројеката уложено је:

| Здравство | Утрошена средства КМ | Статус пројекта |
| --- | --- | --- |
| Набавка имунолошког анализатора | 29.000,00 | Завршен |
| Реконструкција ентеријера Дома здравља - прва фаза | 18.000,00 | Завршен |
| Укупно спорт и рекреација | 47.000,00 |  |

Из буџета општине Мркоњић Град у ове пројекте уложено је 15.000 КМ, док је остатак обезбијеђен из донација јавних и приватних предузећа. Из средстава буџета општине финансирана је прва фаза реконструкције ентеријера дома здравља.

Група 6. Образовање - у оквиру ове групе пројеката реализована  су два  пројекта мање вриједности, у укупном износу од  3.427,52КМ.

| Образовање | Укупно уговорена/ процијењена вриједност КМ | Утрошена средства КМ | Статус пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкција улаза и хола у СШЦ | 5.997 ,00 | 5.997 ,00 | Завршен |
| Санација дијела крова на згради Дјечијег вртића | 2.200,00 | 0,00 | У току |
| Укупно спорт и рекреација | 8.197,00 | 5.997,00 |  |

Пројекат „Санација дијела крова на згради Дјечијег вртића“ је започет у 2015. години, али због оправданих околности у извјештајној години није у потпуности завршен, па ће у потпуности бити реализован у 2016. години.

Група 7. Култура и информисање – у ову групу пројеката уложено је укупно -----КМ, а приказ реализованих пројеката  дат је у сљедећој табели:

| Култура и информисање | Укупно уговорена/ процијењена вриједност КМ | Утрошена средства | Статус пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Археолошка истраживања на подручју општине у 2015. години | 6.545,43 | 6.545,43 | Завршен |
| Завршетак Етно куће у селу Подрашница | 12.000,00 | 0,00 | У току |
| Укупно спорт и рекреација | 18.545,43 | 6.545,43 |  |

Средства за завршетак Етно – куће у Подрашници обезбијеђена су од стране Министарства трговине и туризма РС. Овај пројекат ће у потпуности бити реализован током 2016. године.

Група 8. Спорт и рекреација – у ову групу пројеката уложено је укупно 15.303,58КМ, а приказ реализованих пројеката  дат је у сљедећој табели:

| Спорт и рекреација | Утрошена средства | Статус |
| --- | --- | --- |
| Изградња дјечијег игралишта у МЗ Бјелајце | 5.358,58 | Завршен |
| Реконструкција Градског стадиона (помоћни) | 9.945,00 | Завршен |
| Укупно спорт и рекреација | 15.303,58 |  |

Изворе финансирања за ову групу пројеката чинила су средства Владе РС, односно Министарства за породицу, омладину и спорт РС (за помоћни стадион).

Група 9. Екологија

У оквиру ове групе пројеката  реализован  један пројекат мање вриједности, и то уређење пропусних цијеви и обале Брешиног потока, чија је укупна вриједност  23.682,04КМ. Ради се о уређењу дијела обале Брешиног потока који је у значаној мјери оштећена током вишегодишњих јаких вода, а пријетила је безбједности неколико кућа.

Група 10. Паркови – у оквиру ове групе реализовани су сљедећи пројекти:

| Паркови | Утрошена средства | Статус |
| --- | --- | --- |
| Санација степеница на Тргу Војске Српске | 15.265,00 | Завршен |
| Реконструкција клупа на Градском тргу | 3.378,92 | Завршен |
| Укупно спорт и рекреација | 18.643,92 |  |

Група 12. Стамбени, пословни и друштвени домови - за у ову групу пројеката уложено је укупно  КМ, а приказ реализованих пројеката дат је у сљедећој табели:

| Пројекти | Укупно уговорена/ процијењена вриједност КМ | Утрошена средства КМ | Статус пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња згарде за ППБ и РВИ | 277.527,40 | 277.527,40 | Релизован |
| Прикључак зграде ППБ и РВИ на комуналну инфраструктуру | 6.031,73 | 6.031,73 | Реализован |
| Реконструкција друштвеног дома у Пецкој | 37.000,00 | 37.000,00 | Реализован |
| Реконструкција ватрогасног дома | 100.000,00 | 0,00 | У току |
| Укупно | 420.559,13 | 320.559,13 |  |

Средства за изградњу зграде за ППБ и РВИ су реализована у оквиру Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС, а Реконструкција друштвеног дома у селу Пецка из донаторских средстава путем НВО „Green tour“. Општина Мркоњић Град је учествовала у обезбијеђењу прикључака на комуналну инфратсруктуру. За пројекат „Реконструкција ватрогасног дома“ обезбијеђена су донатосрка средства и реализација пројекта ће се завршити у 2016. години.

Група  13. Остали пројекти – у оквиру ове групе пројеката, најзначајнија издвајања односила су се на реализацију пројекта успостављања пословне зоне и хладњаче за пољопривредне производе на Котору.

| Пројекти | Укупно уговорена/ процијењена вриједност КМ | Утрошена средства КМ | Статус пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња инфраструктуре у ПЗ Подбрдо | 493.959,91 | 493.959,91 | У току |
| Изградња хладњаче за пољопривредне производе | 94.846,46 | 94.846,46 | Завршен |
| Израда просторног плана општине М.Град | 41.799,42 | 13.552,00 | У току |
| Израда просторног плана посебних намјена за ТЦ Балкана | 44.892,90 | 2.433,42 | У току |
| Набавка ватрогасног возила | 349.000,00 | 250.000,00 | У току |
| Укупно | 1.024.498,60 | 854.791,79 |  |

Пројекат „Изградња инфраструктуре у ПЗ Подбрдо – прва фаза“ у потпуности је реализован у 2015. години, а поред средстава буџета општине, обезбијеђена су и грантовска средства из Програма јавних инвестиција Владе РС, те међународних донатора путем пројеката ILDP и CREDO. Након прве фазе, а у складу са потребама заинтересованих инвеститрора, у ПЗ Подбрдо настављена је реализација овог пројекта (друга фаза), која је још увијек у току.

Имлементација пројекта „Израда просторног плана општине М.Град“ је у току и биће реализован до краја 2016. године.

Израда просторног плана посебних намјена за ТЦ Балкана је такође у току.

Имплементација ројекта „Набавка ватрогасног возила“ је започета у 2015. години, када је путем јавног тендера изабран добављач, а ипорука возила очекује се у мају мјесецу 2016. године. Пројекат ће бити финансиран, поред средстава буџета општине у износу од 99.000КМ,  и из средстава Ватрогасног савеза РС у износу од 250.000КМ.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ УЛАГАЊА

Рекапитулација извршених капиталних улагања на подручју општине Мркоњић Град у 2015. години према групама пројеката и изворима финансирања дата је у сљедећем табеларном приказу:

| Групе пројеката | Износ (КМ) |
| --- | --- |
|  | Планирано / уговорено | Извршено | Властита средства општине |
| 1 - Путеви и улице | 259.780,03 | 187.916,42 | 39.913,30 |
| 2 - Водоснабдијевање и отпадне воде | 410.295,10 | 24.930,68 | 24.930,68 |
| 5 – Здравство | 47.000,00 | 47.000,00 | 15.000,00 |
| 6 - Образовање | 8.197,00 | 5.997,00 | 5.997,00 |
| 7 - Култура | 18.545,43 | 6.545,43 | 6.545,43 |
| 9 - Екологија | 23.682,04 | 23.682,04 | 23.682,04 |
| 10 - Паркови | 18.643,92 | 18.643,92 | 18.643,92 |
| 8 - Спорт | 15.303,58 | 15.303,58 | 7.303,58 |
| 12 - Стамбени, пословни и други објекти | 420.559,13 | 320.559,13 | 6.031,73 |
| 13 - Остало | 1.024.498,60 | 854,791,79 | 279.208,21 |
| Укупно | 2.227.860,90 | 1.505.369,90 | 427.255,89 |

РЕЗИМЕ

И поред смањених прихода буџета као и средстава из других извора, што је довело до смањења обима улагања у капиталне пројекте у 2013. години, општина је према плану капиталних инвестиција и расположивим средствима у буџету и из других извора наставила и даље да ради на развоју капиталне инфраструктуре.  У том смислу реализовани су пројекти из различитих група ПКИ:  путеви и улице, водоснабдјевање и отпадне воде, електрификација и јавна расвјета и екологија и др.  Улагања у пројекте из области саобраћај, образовање, култура и информисање, спорт и рекреација била су нижа од планираних пројекција због недостајућих средстава која су планирана да се повуку из екстерних извора.  Међутим, важно је напоменути да су у објекте инфраструктуре из ових група последњих година вршена значајна улагања, те да су они у задовољавајућем стању, што их није сврстало у приоритете за инвестирање у протеклој години.

Са изналажењем различитих могућности финансирања, општина ће наставити да и у наредном периоду врши инвестирање у капиталне пројекте са ширим друштвеним значајем.

Одјељење за привреду и финансије