Информација

о реализацији Програма капиталних инвестиција за 2017. годину

Одлуком о усвајању Програма капиталних инвестиција за период 2017-2021. година, број: 02-022-47/17 од 06.04.2017. године („Службени гласник Oпштине Мркоњић Град“, број: 3/17), усвојена је листа инвестиционих пројеката за период 2017-2021.

Укупно планирана вриједност инвестиција по ПКИ у 2017. години износила је 3.390.000 КМ, од чега су средства буџета општине за 2017. годину 1.135.000 КМ, учешће грађана и привреде 637.500 КМ, грантови и трансфери 337.500 КМ, кредитна средства 270.000 КМ и остали извори 950.000 КМ.

Поред пројеката планираних ПКИ, на подручју општине су у 2017. години реализовани су и други значајни пројекти, који нису били предвиђени ПКИ и који су поред буџета општине финансирани из других извора.

У ПКИ-а пројекти се воде у једанаест  група и у складу са тим је сачињена укупна листа пројеката као и вриједност улагања у поједине пројекте.

Укупна вриједност реализованих капиталних пројеката на подручју општине Мркоњић Град у 2017. години износила је  2.179.800,51 КМ, што је за 64, % од планираног износа за капиталне инвестиције.

Синтетички преглед реализованих пројеката из ПКИ по групама у 2017. години приказан је у наредној табели:

Табела 1.

Група 1. Путеви и улице – у ову групу пројеката утрошено је укупно 808.370,37 КМ од чега су властита средства општине износила 650.416,37КМ, учешће грађана износило је 158.402,89 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 2.

| 1. ПУТЕВИ И УЛИЦЕ |
| --- |
| Р. Бр. | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| Одржавање путева и улица |
| 1 | Насипање путева на сеоским подручјима | 6.955,65 |  |  |  |  |  | 6.955,65 |
| 2 | Крпљење ударних рупа у градском и сеоским подручјима | 25.966,40 |  |  |  |  |  | 25.966,40 |
| 3 | Пробијање и насипање пута за Кулу | 4.095,00 | 4.095,00 |  |  |  |  | 8.190,00 |
| 4 | Санација и насипање путева у Оћунама | 6.973,20 |  |  |  |  |  | 6.973,20 |
| 5 | Пробијање и насипање пута на дионици Превиле - Магаљдол | 19.317,87 |  |  |  |  |  | 19.317,87 |
| Укупно одржавање путева и улица | 63.308,12 | 4.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.403,12 |
| Изградња нових и реконструкција постојећих путева и улица |
| 1 | Асфалтирање ул. Петра Кочића –крак 1 | 11.033,03 | 1.899,35 |  |  |  |  | 12.932,38 |
| 2 | Асфалтирање ул. Петра Кочића крак 2 | 4.775,80 | 622,00 |  |  |  |  | 5.397,80 |
| 3 | Асфалтирање улице Подоругла – код моста Паљевац | 11.055,97 | 1.900,00 |  |  |  |  | 12.955,97 |
| 4 | Проширење са асфалтирањем дијела ул. Милоша Обилића | 14.780,03 |  |  |  |  |  | 14.780,03 |
| 5 | Санација дијела спортске улице (код такси стајалишта) | 22.921,59 |  |  |  |  |  | 22.921,59 |
| 6 | Асфалтирање пута Сурјан - Рацуне | 291.079,51 | 124.000,00 |  |  |  |  | 415.097,51 |
| 7 | Асфалтирање путева у МЗ Бјелајце (Галићи и Јерковићи) | 75.610,73 | 25.886,54 |  |  |  |  | 101.497,27 |
| 8 | Реконструкција ул. Милана Будимира | 143.402,90 |  |  |  |  |  | 143.402,90 |
| 9 | Санација асфалтног пута Шеховци -Сурјан | 12.448.80 |  |  |  |  |  | 12.448,80 |
| Укупно изградња путева и улица | 587.108,36 | 154.307,89 |  |  |  |  | 741.416,25 |
| Укупно путеви и улице | 650.416,48 | 158.402,89 |  |  |  |  | 808.370,37 |

Група 2. Водоснабдјевање – у ову групу пројеката уложено је укупно 483.621,63 КМ од чега су властита средства општине износила 389.174,00 КМ, а кредитна средства су износила 70.447,63 КМ. Учешће грађана је било у висини 24.000,00 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 3.

| 2. ВОДОСНАБДЈЕВАЊЕ |
| --- |
| Р. Бр. | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| Одржавање путева и улица |
| 1 | Водовод Оћуне | 104.396,43 |  |  |  | 70.447,63 |  | 174.844,06 |
| 2 | Водовод Дабрац | 167.593,52 |  |  |  |  |  | 167.593,52 |
| 3 | Водовод Ораховљани | 4.594,50 |  |  |  |  |  | 4.594,50 |
| 4 | Водовод Подгорија | 84.749,60 | 24.000 |  |  |  |  | 108.749,60 |
| 5 | Бодовод за Зечевиће (Томићи) | 14.389,02 |  |  |  |  |  | 14.389,02 |
| 6 | Уцјевљење Перишића потока- насеље Ријека | 6.640,83 |  |  |  |  |  | 6.640,83 |
| 7 | Изградња канализације у Подоругли (испод зграде ППБ) | 6.810,10 |  |  |  |  |  | 6.810,10 |
| Укупно водоводи и канализација | 389.174,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.447,63 | 0,00 | 483.621,63 |

Група 3. Топлификација, електрификација и расвјета – у ову групу пројеката уложено је укупно 250.00,00 КМ и цјелокупан овај износ су биле властите инвестиције ЈП «Електрокрајина» а.д. Бања Лука, а у оквиру реализације пројеката унапређења система санбдјевања потрошача електричном енергијом.

Напомиње се да су током извјештајне године покренуте активности на изградњи топлификационог система града, а у партнерству са Амбасадом Републике Чешке, односно Чешке развојне агенције. Тренутно се проводе активности на ревизији Студије оправданости изградње топлификационог система града, након чега ћче услиједити активности на изради пројектне документације и саме реализације пројекта. Ативности израде студије финансира Амбасада Републике Чешке.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 4.

| 3. ТОПЛИФИКАЦИЈА, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА, ЈАВНА РАСВЈЕТА |
| --- |
| Р. Бр. | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| Одржавање путева и улица |
| 1 | Обнова нисконапонске мреже у градском подручју |  |  | 250.000,00 |  |  |  | 250.000,00 |
| Укупно |  |  | 250.000,00 |  |  |  | 250.000,00 |

Група 5. Здравство – у ову групу пројеката уложено је укупно 55.00,00 КМ, оптина је учествовала са 15.000 КМ док је Дом здравља издвојио око 40.000 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 5.

| 5. ЗДРАВСТВО |
| --- |
| Р. Бр. | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| Одржавање путева и улица |
| 1 | Измјена и опремање ентеријера Дома здравља | 15.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  | 55.000,00 |
| Укупно | 15.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  | 55.000,00 |

Група 6. Образовање – у ову групу пројеката уложено је укупно 240.871,05 КМ од чега су властита средства општине 21.501,05 КМ,  средства Владе РС износила су 219.370,00 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 6.

| 3. ОБРАЗОВАЊЕ |
| --- |
| Р. Бр. | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| Одржавање путева и улица |
| 1 | Санација учионица у ОШ И.Г. Ковачић | 5.980,00 |  |  |  |  |  | 5.980,00 |
| 2 | Санација крова на подручној школи у Подбрду | 12.167,00 |  |  |  |  |  | 12.167,00 |
| 3 | Реконструкција ОШ П.Кочић |  |  |  | 219.370,00 |  |  | 219.370,00 |
| 4 | Громобранске и ел.инсталације у Дјечијем вртићу | 3.352,05 |  |  |  |  |  | 3.352,05 |
| Укупно | 21.501,05 |  |  | 219.370,00 |  |  | 240.871,05 |

Група 7. Култура и информисање – у ову групу пројеката уложено је укупно 71.776,77 КМ и средства из  општинског извора финансирања.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 7.

Група 8. Спорт и рекреација – у ову групу пројеката уложено је укупно 71.297,99 КМ од чега су властита средства општине износила 23.444,21 КМ и кредитна средства у износу од 47.850,78 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 8.

Група 13. Остало – у ову групу пројеката уложено је укупно 198.862,70 КМ од чега су властита средства општине износила 143.970,23 КМ, а кредитна сдредства 54.892,47 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 9.

Закључак

Укупна улагања у капиталне пројекте, било да су у директној или индиректној вези са Општинском управом Мркоњић Град у 2017. години износила су 2.179.800,51 КМ, што је за 64% од планираног износа за капиталне инвестиције.

Директна буџетска средства општине Мркоњић Град износила су 1.315.285,74КМ, што је 60,3% од укупно извршених инвестиција.

У 2017. години значајно је истакнути и учешће грађана у реализацији неких капиталних пројеката, прије свега изградњи улица и локалних путева у износу од преко 158.402,87 КМ, при чему се највећи дио средстава односи на средства прикупљена у селу Сурјан, за изградњу пута Сурјан-Рацуне.

Вриједност капиталних пројеката реализованих средствима Владе РС (било као трансфер буџету општине или директним инвестицијама) износи 219.370,00КМ.

Ефекти поменутих капиталних инвестиција јесу рјешавање инфраструктурних проблема и побољшање јавних услуга на подручју општине у готово свим сферама живота грађана. Унапријеђена је путна, водоводно-канализациона и електро-енергетска инфраструктура, али су у значајној мјери побољшане и неке јавне услуге грађанима општине Мркоњић Град, као нпр. здравствене услуге, образовање, спорт и рекреација, сигурност грађана, енергетска ефикасност неких објеката и тако даље.

У извјештајној, 2017. години укупно је изграђено 285 метара нових улица, а асфалтирано је 7.075 метара локалних путева у сеоским подручјима.

Такође, урађено је  и око 150 метара канализационе мреже у градском подручју. На сеоском подручју урађено је 16.500 метара нове водоводне мреже (од чега се на село Оћуне односи дио од 2.300 метара, Подгорија 8.600 метара, а Дабрац 5.600 метара). Посебно се истиче пројекат водоснабдјевања села Оћуне, Дабрац и Подгорија као и почетак реализације водоснабдјевања села Ораховљани које су једна од највриједнијих појединачних инвестиција у области водоснабдјевања у посљедњих неколико година и која има вишеструки значај за општину Мркоњић Град.

Оно што преостаје је да се и у наредном периоду капиталним инвестицијама посвети посебна пажња, а нарочито изналажењу алтернативних извора финансирања капиталних пројеката.

Одјељење за привреду и финансије

# Footnotes

Учешће грађана подразумијева финасирање ископа канала за полагање водоводних цијеви, што су грађани финансирали директно извођачу радова.